## Slide 1: Project management
Week 04
ดัดแปลงจาก slides ของหนังสือ Software Engineering [1]

## Slide 2: หัวข้อที่จะศึกษา
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารบุคคล
การทำงานเป็นทีม

## Slide 3: Software project management
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ้าง?
  กิจกรรมที่ทำให้แน่ใจว่า สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้ตามกำหนด
  ซอฟต์แวร์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
  ความพึงพอใจ/ยอมรับซอฟต์แวร์ ทั้งจากผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ มีความสำคัญมาก เนื่องจาก
  การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีเรื่องค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  เป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องดำเนินการ (ลูกค้าไม่รู้เรื่องด้วย)

## Slide 4: ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
การส่งมอบซอฟต์แวร์ ตามเวลาที่กำหนด
การควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
การส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
การรักษาสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดี ในทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์

## Slide 5: ความท้าทายในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (1)
ซอฟต์แวร์ ไม่มีตัวตน (intangible)
  ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้
  ผู้บริหารโครงการไม่สามารถมองเห็นความคืบหน้าในการพัฒนา ถึงจะมีเอกสารกองโตวางตรงอยู่หน้า
ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ มักจะมีเพียงหนึ่งเดียว
  ถึงจะมีซอฟต์แวร์ที่คล้ายๆ กัน แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความยากบางอย่างอยู่ในนั้น
  ถึงแม้ผู้บริหารโครงการจะมีประสบการณ์มากเพียงใด แต่ก็ยังต้องเผชิญปัญหาที่แก้ไขยากในโครงการใหม่เสมอ

## Slide 6: ความท้าทายในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (2)
กระบวนการพัฒน์แวร์ มีความแตกต่างและหลากหลาย ตามชนิดและองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์
  เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะใช้กระบวนการใดกับซอฟต์แวร์ชนิดใด (รวมทั้งกับทีมงานที่มีอยู่) เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
  การนำประสบการณ์จากโครงการเดิมมาใช้ อาจสร้างจุดอ่อนใหม่ๆ ขึ้นมาก็เป็นได้

## Slide 7: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
ขนาดของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์
กลุ่มลูกค้า หรือ ลูกค้า
ขนาดซอฟต์แวร์
ชนิดของซอฟต์แวร์
วัฒนธรรมองค์กร (ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์)
ผู้บริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จจากองค์กรหนึ่ง อาจประสบความล้มเหลวในการบริหารโครงการในอีกองค์กรหนึ่ง

## Slide 8: กิจกรรมสากลที่ใช้ในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Project planning
  ประมาณการงบประมาณ, วางแผนงาน, จัดกำลังคน
Risk management
  ประเมินความเสี่ยง, สอดส่องดูแล, รับมือและแก้ไขปัญหา
People management
  เลือกคนและจัดทีม, หาแนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## Slide 9: เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Reporting (การเขียนรายงาน)
  ผู้บริหารโครงการ มีหน้าที่เขียนรายงานความก้าวหน้า
    เพื่อเสนอต่อ ลูกค้า และ บริหารของบริษัท
Proposal writing
  ทุกโครงการ ต้องเริ่มจากการเขียน proposal (เอกสารข้อเสนอ) เพื่อใช้เป็นภาพร่างของงาน
  Proposal ไม่ใช่เอกสารที่ได้จากการออกแบบซอฟต์แวร์

## Slide 10: การบริหารความเสี่ยง (Risk management)

## Slide 11: การบริหารความเสี่ยง
เริ่มจากการค้นหาความเสี่ยง และวางแผนการรับมือ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด
การสร้างซอฟต์แวร์ มีความเสี่ยงเสมอ อาจมีสาเหตุมาจาก
  การเปลี่ยนแปลง requirement, การกำหนด requirement ที่ไม่รัดกุม, การประเมินความสามารถของทีมงานที่ไม่ตรงตามความจริง ฯลฯ
หน้าที่ของผู้บริหารโครงการคือ
  ศึกษาและทำความเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงต่อโครงการ
  วางแผนการหรือกำหนดขั้นตอน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้มากที่สุด

## Slide 12: การจำแนกความเสี่ยง
เราสามารถจำแนกความเสี่ยงได้เป็น 2 มิติ
  ชนิดของความเสี่ยง (ทางเทคนิค, ทางการบริหาร, ... ) “มองที่เหตุ”
  ผลกระทบจากความเสี่ยง “มองที่ผล”
ความเสี่ยงอาจกระทบต่อตารางเวลาหรือทรัพยากร
ความเสี่ยงอาจกระทบต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่นจากผลดำเนินการทางธุรกิจ ก็อาจจะส่งผลต่อทั้งโครงการ

## Slide 13: ตัวอย่างความเสี่ยงชนิดต่างๆ
ความเสี่ยง | ผลกระทบ | รายละเอียด
พนักงานเปลี่ยนงาน | โครงการ | พนักงานที่มีประสบการณ์อาจจะลาออกก่อนโครงการจะสำเร็จ
การเปลี่ยนแปลงการจัดการ | โครงการ | การเปลี่ยนแปลงการจัดการในระดับต่าง ๆ อาจะส่งผลต่อโครงการที่ร้ายแรงแตกต่างกัน
ไม่สามารถจัดหา hardware | โครงการ | อาจจะไม่สามารถจัดหา hardware ที่เป็นส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบได้ทันเวลา
มีการเปลี่ยน requirement | โครงการและผลผลิต | อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ requirement มากกว่าคิดกันไว้

## Slide 14: ตัวอย่างความเสี่ยงชนิดต่างๆ
ความเสี่ยง | ผลกระทบ | รายละเอียด
ออกข้อกำหนดล่าช้า | โครงการและผลผลิต | ข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการประสานงานของส่วนต่างๆ ในโครงการออกมาล่าช้า
ไม่สามารถประเมินขนาดที่แท้จริงของโครงการ | โครงการและผลผลิต | ผู้บริหารโครงการที่ประสบการณ์น้อย อาจจะไม่สามารถประเมินขนาดที่แท้จริงของโครงการ
เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ | ผลผลิต | เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ด้อยประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีเปลี่ยน | ธุรกิจ | เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า
ผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง | ธุรกิจ | คู่แข่งออกผลิตภัณฑ์คล้ายกันออกมาวางตลาดก่อนงานของเราเสร็จ

## Slide 15: กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
  จำแนกออกมาเป็นความเสี่ยงระดับโครงการ (project) ระดับผลิตภัณฑ์ (product) หรือระดับธุรกิจ (business)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis)
  ประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
การวางแผนความเสี่ยง (Risk planning)
  จัดทำแผนงานเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของความเสี่ยง
การติดตามความเสี่ยง (Risk monitoring)
  ติดตามความเสี่ยงตลอดโครงการ

## Slide 16: กระบวนการบริหารความเสี่ยง

## Slide 17: การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
อาจจะเป็นกิจกรรมระดับทีม หรือหัวหน้าทีมทำโดยลำพังก็ได้
อาจใช้รายการตรวจสอบความเสี่ยงทั่วไป เพื่อระบุความเสี่ยงในโครงการ เช่น
  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology risks)
  ความเสี่ยงจากองค์กร (Organizational risks)
  ความเสี่ยงจากผู้คน (People risks)
  ความเสี่ยงจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป (Requirements risks)
  ความเสี่ยงจากการประมาณที่ผิดพลาด (Estimation risks)

## Slide 18: ตัวอย่างของประเภทความเสี่ยงชนิดต่าง ๆ
ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงที่เป็นไปได้
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี | ฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบไม่สามารถประมวลผลการทำธุรกรรมเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อวินาทีตามที่คาดไว้ ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่นำมา reuse ได้มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถใช้ได้ตามที่วางแผนไว้
จากผู้คน | หาพนักงานที่มีทักษะที่จำเป็นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ พนักงานป่วย โดยเฉพาะคนที่สำคัญต่องาน หรือไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่สำคัญเร่งด่วน ไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะได้
จากองค์กร | มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้ผู้บริหารรายอื่นมารับผิดชอบโครงการ ปัญหาทางการเงินขององค์กร บังคับให้มีการลดงบประมาณโครงการ

## Slide 19: ตัวอย่างของประเภทความเสี่ยงชนิดต่าง ๆ
ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงที่เป็นไปได้
จากเครื่องมือ | code ที่สร้างโดยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับสร้างรหัสซอฟต์แวร์ ใช้ไม่ได้ผล เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้แบบครบวงจร
จากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป | มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ที่ทำให้ต้องออกแบบส่วนหลักของระบบใหม่ ลูกค้าไม่เข้าใจถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
การประมาณที่ผิดพลาด | ประมาณเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่ำเกินจริง ประมาณอัตราการซ่อมแซมข้อบกพร่องต่ำเกินไป ประมาณขนาดของซอฟต์แวร์ต่ำเกินไป

## Slide 20: การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis)
ทำการประเมินความเป็นไปได้ และความรุนแรงของความเสี่ยงแต่ละชนิด
ความเป็นไปได้
  น้อยมาก (very low), น้อย (low), ปานกลาง (moderate), สูง (high) และ สูงมาก (very high)
ความรุนแรง
  ไม่สำคัญ (insignificant), พอประมาณ (tolerable), จริงจัง (serious) และ ร้ายแรง (catastrophic)

## Slide 21: ตัวอย่าง
ความเสี่ยง | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง
องค์กรประสบปัญหาทางการเงิน จึงบังคับให้ลดงบประมาณโครงการ | ต่ำ | ร้ายแรง
หาพนักงานที่มีทักษะที่จำเป็นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ | สูง | ร้ายแรง
พนักงานคนสำคัญ ป่วยในช่วงที่สำคัญของการพัฒนาโครงการ | ปานกลาง | จริงจัง
ความผิดพลาดในส่วน reuse ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ | ปานกลาง | จริงจัง
มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ที่ทำให้ต้องออกแบบใหม่ | ปานกลาง | จริงจัง
องค์กรมีการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารคนอื่นมารับผิดชอบโครงการ | สูง | จริงจัง
ฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบไม่สามารถประมวลผลการทำธุรกรรมเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อวินาทีตามที่คาดไว้ | ปานกลาง | จริงจัง
ประมาณเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่ำเกินจริง | สูง | จริงจัง

## Slide 22: ตัวอย่าง
ความเสี่ยง | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง
เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้แบบครบวงจร | สูง | จริงจัง
ลูกค้าไม่เข้าใจถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด | ปานกลาง | พอประมาณ
ไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะได้ | ปานกลาง | พอประมาณ
ประมาณอัตราการซ่อมแซมข้อบกพร่องต่ำเกินไป | ปานกลาง | พอประมาณ
ประมาณขนาดของซอฟต์แวร์ต่ำเกินไป | สูง | พอประมาณ
code ที่สร้างโดยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับสร้างรหัสซอฟต์แวร์ ใช้ไม่ได้ผล | ปานกลาง | ไม่สำคัญ

## Slide 23: การวางแผนความเสี่ยง (Risk planning)
พิจารณาแต่ละความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance strategies)
  ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงจะลดลง
กลยุทธ์ลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Minimization strategies)
  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อโครงการหรือผลิตภัณฑ์จะลดลง
แผนฉุกเฉิน (Contingency plans)
  หากความเสี่ยงเกิดขึ้น แผนฉุกเฉินคือแผนการจัดการกับความเสี่ยงนั้น

## Slide 24: จะเกิดอะไรขึ้น
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวิศวกรหลายคนป่วยในเวลาเดียวกัน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้งบประมาณลดลง 20% สำหรับโครงการ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไม่เพียงพอและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะลาออก
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า บริษัท ที่ให้บริการและดูแลรักษาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เลิกกิจการ
เกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าไม่สามารถออกข้อกำหนดตามระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้

## Slide 25: กลยุทธ์สำหรับบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง | กลยุทธ์
ปัญหาทางการเงินขององค์กร | จัดเตรียมเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงว่าโครงการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเป้าหมายของธุรกิจ นำเสนอเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าการลดงบประมาณโครงการจะไม่คุ้มค่า
ปัญหาการสรรหาบุคลากร | แจ้งเตือนลูกค้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้า ตรวจสอบส่วนประกอบสำเร็จรูปที่ต้องหามาใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการจ้างคน
ความเจ็บป่วยของพนักงาน | จัดระเบียบทีมใหม่เพื่อให้มีการซ้อนทับกันมากขึ้นในการทำงาน มอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคนเข้าใจในงานของกันและกัน
ส่วนประกอบที่บกพร่อง | เปลี่ยนส่วนประกอบที่อาจเป็นข้อบกพร่อง ด้วยส่วนประกอบที่ซื้อมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

## Slide 26: กลยุทธ์สำหรับบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง | กลยุทธ์
มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ | ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้อง ออกแบบระบบให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด
การปรับโครงสร้างองค์กร | จัดทำเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายของธุรกิจอย่างไร
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล | ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการซื้อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การประเมินเวลาในการพัฒนาต่ำกว่าความเป็นจริง | ตรวจสอบส่วนประกอบที่อาจจะซื้อมาเสริม จัดหารเครื่องมือในการสร้าง code สำหรับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

## Slide 27: การติดตามความเสี่ยง (Risk monitoring)
ประเมินความเสี่ยงแต่ละอย่างที่ระบุไว้เป็นประจำ
  เพื่อตัดสินใจว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยหรือมากน้อยเพียงใด
ประเมินว่าผลกระทบของความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ความเสี่ยงหลักแต่ละข้อควรได้รับการกล่าวถึงในที่ประชุมติดตามความคืบหน้า

## Slide 28: ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัดที่เป็นไปได้
การประมาณการที่ผิดพลาด | ไม่ปฏิบัติตามกำหนดการที่ตกลงกันไว้ ความไม่ชัดเจนในการรายงานข้อบกพร่อง
องค์กร | การนินทาของพนักงานในองค์กร การขาดการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง
ผู้คน | ขวัญกำลังใจของบุคลากรที่แย่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมที่แย่ การหมุนเวียนพนักงานสูง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง | คำขอเปลี่ยนความต้องการจำนวนมาก ข้อร้องเรียนของลูกค้า.

## Slide 29: ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัดที่เป็นไปได้
เทคโนโลยี | การส่งมอบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สนับสนุนล่าช้า รายงานปัญหาเทคโนโลยี (ที่ใช้ในโครงการ) ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เครื่องมือ | ความลังเลใจของสมาชิกในทีมที่จะใช้เครื่องมือใหม่ๆ รายงานปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ CASE (Computer-Aided Software Engineering) ความต้องการสำหรับเวิร์คสเตชั่นที่ประสิทธิภาพสูง

## Slide 30: การบริหารบุคคล (Managing people)

## Slide 31: การบริหารบุคคล (Managing people)
คนเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร
งานหลักของผู้บริหารจะที่มุ่งเน้นคน
  การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคน จะทำให้การบริหารไม่ประสบความสำเร็จ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไม้ผล เป็นส่วนสำคัญในการทำให้โครงการล้มเหลว

## Slide 32: ปัจจัยการบริหารคน
ความมั่นคงทางอารมณ์
  สมาชิกในทีมทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีคนโปรด ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
การเคารพความแตกต่าง
  สมาชิกในทีมต่างมีทักษะที่แตกต่างกัน และทุกคนต้องยอมรับความแตกต่างเหล่านี้
ความสามัคคี
  มีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีมทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมองของทุกคนได้รับการพิจารณาอย่างสำคัญเท่าเทียมกัน
ความสุจริต
  ต้องมีความซื่อสัตย์กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีในโครงการ

## Slide 33: การสร้างแรงจูงใจคน
บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการคือ การกระตุ้นทุกคนที่ทำงานในโครงการ
แรงจูงใจคือ การจัดงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกระตุ้นให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ถ้าคนไม่ได้รับแรงกระตุ้นพวกเขาจะไม่สนใจงานที่พวกเขากำลังทำอยู่
  พวกเขาจะทำงานช้า
  มีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดและจะไม่นำไปสู่เป้าหมายที่กว้างขึ้นของทีมหรือองค์กร
การสร้างแรงจูงใจเป็นเรื่องซับซ้อน แต่สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น
  ความต้องการขั้นพื้นฐาน (เช่น อาหาร การนอนหลับ ฯลฯ );
  ความต้องการส่วนบุคคล (เช่น เคารพนับถือตนเอง);
  ความต้องการทางสังคม (เช่น ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม)

## Slide 34: ลำดับความต้องการของมนุษย์
ความต้องการในตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
ความต้องการทางสังคม
ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการทางสรีรวิทยา

## Slide 35: คน - ต้องการความพึงพอใจ
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการทางสรีรวิทยาและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานไม่ได้เป็นปัญหา
ความต้องการทางสังคม
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
  อนุญาตการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผ่านทางเครือข่ายทางสังคม
ความภาคภูมิใจในตนเอง
  ต้องการให้มีการรับรู้ความสำเร็จจากผู้อื่น
  ต้องการรางวัลที่เหมาะสม
ความต้องการในตนเอง
  ต้องการการฝึกอบรม - คนมักต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
  ความรับผิดชอบ - อยากได้รับงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น

## Slide 36: ประเภทบุคลิกภาพ
โดยทั่วไป เราสามารถใช้ลำดับความต้องการพื้นฐาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ แต่ในทางปฏิบัติ คนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
การสร้างแรงจูงใจควรคำนึงถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน:
  คนที่มุ่งเน้นงาน (Task-oriented people)
    มีแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของงานที่พวกเขาทำ
  คนที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interaction-oriented people)
    มีแรงจูงใจจากการแสดงออกและการกระทำของเพื่อนร่วมงาน
  คนที่มุ่งมั่นในตนเอง (Self-oriented people)
    มีแรงบันดาลใจจากความสำเร็จส่วนบุคลและการเป็นที่รู้จัก

## Slide 37: วิธีการสร้างแรงจูงใจในแต่ละประเภทบุคลิกภาพ
คนที่มุ่งเน้นงาน (Task-oriented people)
  แรงจูงใจในการทำงาน คือการมีผลงานเป็นของตัวเอง
คนที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interaction-oriented people)
  แรงจูงใจหลักคือการแสดงออกและการกระทำของเพื่อนร่วมงาน
  คนพวกนี้ไปทำงานเพราะชอบไปที่ทำงาน (ไปเจอเพื่อน ๆ)
คนที่มุ่งมั่นในตนเอง (Self-oriented people)
  ความสำเร็จในการทำงาน หมายถึงการบรรลุความต้องการส่วนบุคคล เช่น ได้รวยขึ้น ได้เล่นกีฬาที่ชอบ ได้เดินทาง ฯลฯ

## Slide 38: การสร้างสมดุลของแรงจูงใจในการทำงาน
แรงจูงใจส่วนบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบทุก ๆ ขั้นที่กล่าวมา
ความสมดุลในแต่ละขั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลและเหตุการณ์ภายนอก
แรงบันดาลใจ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการได้เข้ากลุ่มและวัฒนธรรมในสังคมอีกด้วย
  หัวหน้างานเพียงคนเดียว ไม่อาจสร้างแรงจูงใจได้เท่ากับทุกคนในองค์กร
คนไปทำงานเพราะพวกเขามีแรงจูงใจจากคนที่พวกเขาร่วมงานด้วย

## Slide 39: การการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

## Slide 40: การทำงานเป็นทีม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นทีม
  ข้อกำหนดการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง
ทีมที่ดีจะเหนียวแน่นและมีจิตวิญญาณของทีม
  คนในทีมมีแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของทีม เช่นเดียวกับเป้าหมายส่วนบุคคล
ปฏิสัมพันธ์ของทีมเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทีม
ความยืดหยุ่นในการจัดทีม มีจำกัด
  ผู้จัดการต้องทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับทุกคนที่อยู่ในทีม

## Slide 41: ความเหนียวแน่นของทีม
ในทีมที่เหนียวแน่น สมาชิกจะเห็นว่า “ทีม” มีความสำคัญมากกว่า “บุคคล” เสมอ (ต่อให้คนนั้นคือ หัวหน้า ก็ตาม)
ข้อได้เปรียบของทีมที่เหนียวแน่น ได้แก่
  ทีมสามารถพัฒนามาตรฐานคุณภาพของทีมได้
  สมาชิกในทีมเรียนรู้จากกันและกัน และทำความรู้จักงานของกันและกัน
  การยับยั้งสิ่งแย่ๆ ที่เกิดจากความไม่รู้จะทำได้ดีขึ้น
  แบ่งปันความรู้ - สามารถรักษาความต่อเนื่องได้หากสมาชิกในทีมออกจากโครงการ
  มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  สมาชิกในกลุ่มทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
  แก้ไขปัญหาโดยไม่คำนึงถึงบุคคลที่สร้างสรรค์หรือออกแบบโปรแกรม

## Slide 42: ประสิทธิภาพของทีม
ทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีแรงจูงใจเดียวกัน ก็อาจเป็นปัญหาได้
  คนที่มุ่งเน้นงาน - ทุกคนต้องการที่จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากได้ผลงาน
  คนที่มุ่งมั่นในตนเอง - ทุกคนต้องการที่จะเป็นเจ้านาย
  คนที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ – การแชทมากเกินไปไม่ทำงานเพียงพอ
ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสมดุลของคนทุกประเภท
ทีมที่สมบูรณ์แบบอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำได้
  เนื่องจากวิศวกรซอฟต์แวร์มักจะ บ้างาน (task-oriented)
คนที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ จะมีความสำคัญต่อองค์กรมาก
  สามารถตรวจจับและขจัดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้

## Slide 43: การจัดทีม
วิธีการจัดทีมมีผลต่อ :
  การตัดสินใจของกลุ่ม
  วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในทีม
  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ
คำถามที่สำคัญ ได้แก่ :
  ผู้จัดการโครงการควรเป็นผู้นำด้านเทคนิคของทีมนี้หรือไม่?
  ใครจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเทคนิคที่สำคัญและจะทำอย่างไร?
  จะมีการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทอย่างไร?
  ทีมสามารถรวมกลุ่มคนที่ไม่ได้อย่าเดียวกันได้อย่างไร?
  สามารถแชร์ความรู้กันได้อย่างไรในทีม?

## Slide 44: การจัดทีม
ทีมวิศวกรรมซอฟท์แวร์ขนาดเล็กมักตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ
  ไม่มีโครงสร้างที่เข้มงวด
โครงการขนาดใหญ่อาจมีโครงสร้างลำดับชั้น
  แล้วตั้งทีมย่อย ๆ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการย่อยต่าง ๆ
การพัฒนาแบบ agile มักจะเป็นทีมที่ไม่เป็นทางการ
  โครงสร้างที่เป็นทางการมักจะเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

## Slide 45: ทีมที่ไม่เป็นทางการ
ทุกคนในทีมมีอำนาจในการตัดสินใจที่มีผลต่อระบบ
หัวหน้าทีมทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อภายนอกทีม
งานทุกอย่างจะทำในนามของทีม โดยมีการจัดสรรงานตามความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคน
วิธีนี้ประสบความสำเร็จสำหรับทีมที่สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์และความสามารถสูง

## Slide 46: การสื่อสารในทีม
การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  สถานะของงาน
  การตัดสินใจในการออกแบบ
  การเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจก่อนหน้านี้
การสื่อสารที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของทีม เป็นการส่งเสริมความเข้าใจกันและกัน

## Slide 47: ปัจจัยของการสื่อสารในทีม
ขนาดของกลุ่ม
  เมื่อกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น จะทำให้สื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้ยากขึ้น
โครงสร้างกลุ่ม
  ทีมที่มีโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการจะมีการสื่อสารที่ดีกว่ากลุ่มที่มีโครงสร้างตามลำดับชั้น
องค์ประกอบของทีม
  การสื่อสารของทีมจะดีขึ้น เมื่อมีคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันร่วมทีม
  ทีมควรมีการผสมผสานมากกว่าที่จะมีแต่คนเพศเดียวกัน
สภาพแวดล้อมในการทำงานทางกายภาพ
  องค์กรที่มีสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถช่วยสนับสนุนการสื่อสารได้

## Slide 48: สรุปประเด็นสำคัญ
การจัดการโครงการที่ดีความสำคัญ
  ช่วยให้โครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีการพัฒนาตามกำหนดเวลาและภายในงบประมาณ
การจัดการซอฟต์แวร์แตกต่างจากการจัดการด้านวิศวกรรมแบบอื่น ๆ
  ซอฟต์แวร์ไม่มีตัวตน
  โครงการอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือมีนวัตกรรมใหม่
  อาจจะไม่มีแนวทางหรือประสบการณ์เดิมที่จะสามารถนำมาประยุกต์กับโครงการใหม่ ๆ ได้
  กระบวนการซอฟต์แวร์เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่พัฒนาเต็มขั้นเหมือนกระบวนการวิศวกรรมแบบอื่น ๆ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
  การระบุและประเมินความเสี่ยงของโครงการ
  การรวางแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยง
  ผลที่เกิดขึ้นกับโครงการหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
  การวางแผนที่จะหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

## Slide 49: สรุปประเด็นสำคัญ
การจัดการคนเกี่ยวข้องกับ
  การเลือกคนที่เหมาะสมในการทำงานในโครงการ
  การจัดทีมและสภาพแวดล้อมการทำงาน
คนมีแรงบันดาลใจจาก
  การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
  การรับรู้ของผู้บริหารและคนรอบข้าง
  การให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง

## Slide 50: สรุปประเด็นสำคัญ
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ควรมีขนาดค่อนข้างเล็กและเหนียวแน่น
  ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีมคือ คนในทีม
  ทีมต้องพัฒนาวิธีการจัดการและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
การสื่อสารภายในทีมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ
  สถานะของสมาชิกในทีม
  ขนาดของทีม
  องค์ประกอบทางเพศของทีม
  บุคลิกและช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่

## Slide 51: คำถาม???